##### Załącznik nr 6

do SIWZ

Projekt umowy

W dniu ………….. 2018 roku w Turku pomiędzy  Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Polna 4, 62 – 700 Turek zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS za Nr 0000162254 , NIP: 668-00-00-082, kapitał zakładowy: 54 790 000,00 zł, reprezentowanym przez:

…………………………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

z o s t a ł a  z a w a r t a  u m o w a   o  n a s t ę p u j ą c e j  t r e ś ci :

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Wykonanie metodą bezwykopową renowacji kanalizacji deszczowej w mieście  Turku”, na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do umowy), który stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Na przedmiot zamówienia składają się następujące prace:

- Hydrodynamiczne wyczyszczenie kanalizacji z piasków, osadów i stwardniałych

narostów,

- Inspekcja TV kanalizacji – kontrolna przed wykonawcza  z nagraniem na płycie DVD w oprogramowaniu kanalizacyjnym WIN-CAN 8.0 wraz z inspekcją TV przyłączy kamerą satelitarną w oprogramowaniu ASUS,

- Montaż rękawa epoksydowego – 2 komponentowego na poszczególnych średnicach :

- Kanalizacja deszczowa

- ul. Armii Krajowej DN 300 mm beton – 322 mb,

- ul. Armii Krajowej DN 400 mm beton – 161 mb,

- ul. Armii Krajowej DN 500 mm beton – 179 mb,

- Otwarcie czynnych przyłączy robotem frezowym pod kontrolą kamery TV – 2 szt.,

- Uszczelnienie kształtką pakero-kapeluszową (paker 0,4 mb plus kapelusz 0,3 mb) bezpośrednich włączeń przykanalików do kanału – 2 szt.,

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w tym inspekcja TV czynnej sieci kanalizacji  deszczowej po renowacji o łącznej długości 662 mb,

- W przypadku anomalii występujących na rękawach w postaci odbarwień lub fałd Zamawiający może zażądać wykonania w niezależnym laboratorium prób potwierdzających parametry techniczne rękawa.

3.Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy określony został   w dokumentacji przetargowej, na którą składa się:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia;

§ 2

Prawa i obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie placu budowy.

- Przekazanie dokumentacji przetargowej na dzień przekazania placu budowy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Odbiór przedmiotu niniejszej umowy

- Terminowa zapłata wynagrodzenia

§ 3

Prawa i obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia należy:

- Przejęcie od Zamawiającego placu budowy.

- Przejęcie od Zamawiającego dokumentacji przetargowej w dniu przekazania placu budowy.

- Organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz z zapleczem.

- Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, zgodnie 
z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Utrzymanie porządku i ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy.

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. 
w trakcie wykonywania robót.

- Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie  i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego.

- Zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników, gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót.

- Natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz powiadomienie Zamawiającego o ich wystąpieniu.

- Zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

- Zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót przedstawicielowi Zamawiającego.

- Wykonanie obowiązujących badań i sprawdzeń dotyczących prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia oraz ich przekazanie Zamawiającemu.

- Przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru.

- Uporządkowanie placu budowy i zlikwidowanie zaplecza, w terminie przewidzianym na wykonanie tych czynności w protokole odbioru końcowego przedmiotu zamówienia oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania robót zgodnie z treścią niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi normami oraz właściwymi przepisami prawa powszechnego obowiązującego, w terminie określonym niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- W przypadku ujawnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych, nieobjętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym Zamawiającego, podając rodzaj i zakres niezbędnych robót.

§ 4

Termin wykonania

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień ………….. to jest …….. dni od dnia zawarcia umowy.

- Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi w dniu przekazania Wykonawcy dokumentacji przetargowej oraz po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez Wykonawcę.

- Wykonawca ma prawo wnioskować o zmianę terminu wykonania umowy jedynie w przypadku:

- zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,

- działania siły wyższej,

- niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót,

- zwłoki w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, mimo dołożenia wszelkich starań ze strony Wykonawcy w zakresie uzyskania w/w dokumentów,

- Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych, co do rodzaju w § 7 pkt. 4 niniejszej umowy.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wykonawca oświadcza, iż na etapie przygotowania oferty zapoznał się z materiałami wyjściowymi, terenem budowy        i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja przetargowa stanowi element pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto w wysokości: ………………………………….......................…zł

(słownie złotych:………………………………………………………………………….)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.2 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w dokumentacji przetargowej, zgodnie z zapisem § 1, w tym koszty i opłaty dotyczące:

- robót przygotowawczych, porządkowych i innych prac niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia robót,

- opracowanie projektu technicznego czasowej organizacji ruchu,  koszt zajęcia pasa drogowego

- koszty nadzoru archeologicznego,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymanie zaplecza budowy,

- odtworzenie dróg, chodników,

- wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, uzyskania opinii.

- Pominięcie, przy wycenie wymaganych do wykonania robót budowlanych, określonych w dokumentacji przetargowej i ofercie przetargowej Wykonawcy, jakiegokolwiek elementu robót i nie ujęcie w wyliczonej cenie ryczałtowej wykonania przedmiotu zamówienia, nie może stanowić podstawy dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

- W przypadku ujawnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych, nieobjętych przedmiotem zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego po cenach jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników oraz stawek określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów.

§ 6

Zasady płatności

- Podstawę do wystawienie faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń Protokół końcowy odbioru robót oraz załączone do niego, podpisanie przez Podwykonawców ewentualne oświadczenie potwierdzające uregulowanie należności Podwykonawcom.

- Należność płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, przy czym za dzień zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

§ 7

Odbiór robót

- Podstawą odbioru końcowego jest wykonanie pełnego zakresu przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 3 dni.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

- oświadczenia, o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową, ofertą przetargową Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, obwiązującymi przepisami prawa, a także o zastosowaniu do wykonania przedmiotu zamówienia, materiałów dopuszczonych do obrotu, zgodnie z określonymi wymaganiami, oraz inne oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, dotyczące prawidłowego wykonania zamówienia,

- pisemną gwarancję na wykonane roboty, zgodną z tą zadeklarowaną w formularzu ofertowym Wykonawcy,

- ewentualne oświadczenie Zarządcy Dróg, o przywróceniu pasów dróg, w których prowadzone będą roboty do stanu niepogorszonego od tego, sprzed ich rozpoczęcia.

- Z czynności odbioru strony spiszą protokół, zawierający opis przebiegu czynności, wszelkie ustalenia dokonywane  w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach przedmiotu umowy oraz podpisy uczestników odbioru.

- Wykonawca usunie wady w terminie do 3 dni od daty podpisania protokołu ze zgłoszonymi wadami i zawiadomi Zamawiającego o gotowości do ponownego odbioru.

- Protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze będzie stanowiło odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub nieterminowe usunięcie wad i usterek w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki

- odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 3% wynagrodzenia umownego (brutto)

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę Zamawiającemu na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu Cywilnego powstałej należności w związku z naliczeniem kary umownej.

- W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega prawo potrącenia ich z  wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy.

§ 9

Zamiana umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:

- zmiany terminu z powodu wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,

- działania siły wyższej,

- niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót,

- opóźnienia w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, mimo dołożenia wszelkich starań ze strony Wykonawcy w zakresie uzyskania w/w dokumentów,

- pojawienia się robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres mają wpływ na pierwotny termin umowy,

§ 10

Gwarancja

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia ...... letniej gwarancji na całość zadania objętą niniejszą umową, zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy

- Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru końcowego.

- Tryb usuwania wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy:

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, natomiast, jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych (szczególnie uciążliwych) nie jest możliwe w tym okresie – niezwłocznie po usunięciu przeszkody, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

§ 11

Postanowienia końcowe i dodatkowe

- Strony zgodnie postanawiają, że w sprawach wzajemnego współdziałania przy realizacji umowy Wykonawcę reprezentował będzie: ……...........……………….....………….., a Zamawiającego: ………..............…………………………..

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku 62-700 przy ul. Polnej 4. W PGK i M Sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres mail: iod@pgkim-turek.pl . Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy do czasu przedawnienia roszczeń z nich wynikających. Przysługuje Panu prawo dostępu do treści swoich danych, a także do ich poprawiania, usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej za stron.

- Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- Formularz ofertowy Wykonawcy (kopia);

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

Zamawiający:						Wykonawca: